**Alcance.**

Debido a el esfuerzo disponible por el equipo, el alcance del proyecto incluira unicamente los requerimientos codigo uno y dos. Dejando fuera del alcance aquellos requerimientos calificados con codigo tres, ya que son prestaciones adicionales a la aplicacion y la misma no depende de ellas.

El total de esfuerzo calculado para el alcance establecido es de 350 horas.

En caso de que existan variaciones en la estimacion del esfuerzo, el alcance podra verse afectado. Cuando esas estimaciones signifiquen que la estimacion fue por debajo del esfuerzo real, se procedera a quitar los requerimientos codigo dos. Si la estimacion varia en forma positiva, se procedera a agregar requerimientos de codigo tres.